安徽工业经济职业技术学院

询价文件

项目名称：祁门路穿校园路段涉及绿化移植

项目编号：B-AHIEC-ZC20200001

二〇二〇年六月

目   录

一、报价须知	2

二、采购需求说明和要求	4

三、报价人须提交的资料（报价文件）内容	4

四、评审方法	4

五、供应商报价须知	5

六、签订合同	6

七、澄清及变更	6

八、其它	6

八、合同协议书模板	6

附件一：法人代表授权书	10

附件二：报价函格式	11

附件三：报价书	12

一、报价须知

各报价人：

根据安徽工业经济职业技术学院祁门路穿校园路段涉及绿化移植项目采购需要，现对该工程施工进行询价采购。

报价须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽工业经济职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 安徽工业经济职业技术学院祁门路穿校园路段涉及绿化移植项目 |
| 5 | 项目编号 | B-AHIEC-ZC20200001 |
| 6 | 项目性质 | 工程类 |
| 8 | 包别划分 | 不分包 □分为个包 |
| 9 | 付款方式 | 付款方式：本合同以人民币付款。工程施工完成并经竣工验收合格后支付至合同价款80%，完成工程决算审计后付至工程结算审定价的95%，余5%作为工程养护保证金，养护期期满（验收合同后满2年）后无质量问题一次性付清（无息）。 报价人提交的报价文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，报价无效。 |
| 10 | 联合体报价 | 不允许 |
| 11 | 报价有效期 | 开标后30天 |
| 12 | 建设地点 | 安徽工业经济职业技术学院 |
| 13 | 询价范围 | 询价文件，工程量清单及补充答疑文件全部内容。 |
| 14 | 承包方式 | 施工总承包 |
| 15 | 计价方式 | 按报价格式报价 |
| 16 | 工程工期 | 合同工期：合同签订后7日内。 |
| 17 | 质量标准要求 | 质量标准：合格 |
| 18 | 预留金 | 无 |
| 19 | 评审办法 | 合理最低价中标法 |
| 20 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 21 | 报价人 资格要求 | 报价人资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；营业执照经营范围包含绿化施工。 |
| 25 | 总包及分包规定 | 报价人不得在中标后将工程转包给其它施工单位。 |
| 27 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 28 | 采购人提供的询价文件、图纸及其他资料 | √询价文件 √询价清单（详见报价表格式） |
| 31 | 勘察现场 | 自行勘察 |
| 32 | 报价文件份数及要求 | 正本1份；副本3份；密封提交。 报价文件的正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在报价文件封面的上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。报价文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的颜色打印或书写，若有修改应在修改处加盖报价人法人法人章。 |
| 33 | 报价时间及地点 | 报价文件递交截止时间：北京时间 2020年 7 月 3 日 9：30 标书递交地点：安徽工业经济职业技术学院总务处 |
| 34 | 采购人联系方式 | 联系人姓名：赵老师 联系电话：0551-63633481 0551-63635414 |

- 采购需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起挖乔木（香樟） | 1、乔木种类：香樟 2、胸径：15cm 3、株高、冠径：平均株高约600cm，冠幅300-450cm 4、土球直径：120cm 5、起挖方式：人工起挖，捆草绳 | 株 | 8.000 |
| 2 | 起挖乔木（乌桕） | 1、乔木种类：乌桕 2、乔木胸径：150cm 3、株高、冠幅：株高600-650cm，冠幅300-450cm 4、土球直径：120cm 5、起挖方式：人工起挖，捆草绳 | 株 | 10.000 |
| 3 | 起挖乔木（女贞） | 1、乔木种类：丛生(单杆)女贞 2、株高、胸径（蓬径）：株高600cm，单杆胸径12cm，丛生蓬径300-450cm 3、土球直径：100cm 4、起挖方式：人工起挖，捆草绳 | 株 | 30.000 |
| 4 | 栽植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径：约15cm 3、株高、冠径：平均株高约600cm，冠幅300-450cm 4、养护期：二级养护，2年（12个月成活养护，12个月保存养护） 5、树木支撑：四角桩（树棍桩） | 株 | 8.000 |
| 5 | 栽植乔木 | 1、种类：乌桕 2、胸径：15cm 3、株高、冠径：600-650cm,冠幅300-450cm 4、养护期：二级养护，2年（成活养护12个月，保存养护12个月） 5、树木支撑：四角桩（树棍桩） | 株 | 10.000 |
| 6 | 栽植乔木 | 1、种类：丛生（单杆）女贞 2、胸径：单杆胸径12cm 3、株高、冠径：丛生株高600cm,蓬径300-450cm 4、养护期：二级养护，2年（成活养护412个月，保存养护12个月） 5、树木支撑：四角桩（树棍桩） | 株 | 30.000 |
| 7 | 起挖灌木 | 1、灌木种类：紫叶李 2、胸径：6cm 3、土球直径：50cm 4、灌丛高或蓬径：灌丛高300cm,蓬径250cm 5、起挖方式：人工起挖，捆草绳 | 株 | 20.000 |
| 8 | 栽植灌木 | 1、种类：紫叶李 2、胸径：6cm 3、冠丛高：300cm 4、蓬径：250cm 5、养护期：二级养护，2年（12个月成活养护，12个月保存养护） | 株 | 20.000 |
| 9 | 起挖灌木 | 1、灌木种类：紫叶李 2、胸径：10-12cm 3、灌丛高或蓬径：高300-400cm，蓬径300-350cm 4、起挖方式：人工起挖（带土球），捆草绳 | 株 | 7.000 |
| 10 | 栽植灌木 | 1、种类：紫叶李 2、胸径：10-12cm 3、冠丛高：300-400cm 4、蓬径：300-350 5、养护期：二级养护，2年（12个月成活养护，12个月保存养护） | 株 | 7.000 |
| 11 | 起挖灌木 | 1、灌木种类：紫薇 2、地径：6cm 3、起挖方式：人工起挖（带土球，土球直径50cm），截干，捆草绳 | 株 | 30.000 |
| 12 | 栽植灌木 | 1、种类：紫薇 2、地径：6cm 3、土球直径：50cm 4、养护期：二级养护，2年（12个月成活养护，12个月保存养护） 5、树木支撑：树棍桩 一字桩 | 株 | 30.000 |
| 13 | 乔灌木挂标牌 | - 材质不限（具备防水、防腐功能） - 标牌内容：标牌须注明绿化施工单位、移植地点、品种、栽植时间、养护期限 | 块 | 105.000 |
| 14 | 起挖苗木场内运输 | 1、运距：1KM内 | 项 | 1.000 |

- 报价人须提交的资料（报价文件）内容

1、法人代表授权书（原件加盖公章）；

2、营业执照（年检有效，复印件加盖公章)；

3、报价函、报价清单（原件加盖公章）；

4、绿化移植施工方案（原件加盖公章）；

5、其他报价人认为须提交的资料文件等。

三、评审方法

本项目评标采用有效最低评标价法。

1、资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 2 | 报价格式 | 符合询价文件要求格式 |
| 2 | 联合体报价 | 不接受 |
| 3 | 分包情况 | 不允许 |
| 4 | 其他要求 | 绿化移植施工方案 |

注：以上所有内容必须全部通过方为合格；

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的，本项最高限价48167.87元；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

3、询价过程中，报价人报价明显超过市场平均价格或明显大幅度低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以要求报价人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效。

四、供应商报价须知

1、报价报价编制依据

1.1询价文件；

1.2澄清、补充文件、答疑中提出的工程技术、质量、工期、承包范围等内容；

1.3质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

1.4施工期间的风险因素。

1.5本项目为一次报价，并将是签订合同的最终依据。评审小组按照有效最低价向询价人推荐成交供应商。

2、本次询价采用单价包干的报价方式。报价人所报综合单价为包干价，其组成包括完成该工程项目的人工费、材料费及损耗、运输费、装卸费及保管费、包装费、机械使用费、试验检验费、优化设计费、管理费、利润、施工期间的风险费、国家政策性调整、人工费、税费、施工水电费、材料可能涨价风险费、其他杂费（运输费、吊卸费、手续费、质保期养护费用等）等一切可能发生的费用。

3、报价人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。采购人向报价人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使报价人利用的资料。采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、报价人应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、询价人一律不予退还报价人的报价文件。

五、签订合同

1、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题，风险由双方自行承担。

2、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则取消中标资格。

六、澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，将书面通知报价人。

七、其它

1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该报价人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则安徽工业经济职业技术学院均有权决定是否取消该报价人此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该报价人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他报价人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该报价人自行承担。

2020年6月28日

合同协议书

建设方（甲方）：安徽工业经济职业技术学院

承建方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：祁门路穿校园路段涉及绿化移植项目

2、工程地点：合肥市梁园路1号

3、施工范围和内容：详见询价报价清单。

4、承包方式：施工总承包

5、工程合同价款：人民币（大写）       （￥（小写）      元）。

二、双方一般权利和义务

1、甲方负责保证施工场地具备开工条件，并在施工过程中对设计变更、隐蔽工程验收等及时予以确认。凡因甲方原因造成工期延误或返工的，由甲方自行承担责任。

2、乙方应遵守有关部门对施工现场安全、环卫和施工文明的管理规定，并负责办理相关手续。如因违反规定造成的损失或罚款由乙方承担。

3、本工程不允许转包、分包。否则，甲方有权终止合同，由此造成的后果全部由乙方负责。

4、乙方应保证施工人员工资的及时支付，如工程由于拖欠民工工资发生纠纷，由乙方承担全部责任。

三、工程技术规范和工艺、材料标准

乙方应严格按照国家有关的工程技术规范要求施工。施工的工艺以及工程所用材料的品牌、等级、规格必须符合甲方的要求。

四、合同工期

1、合同工期：合同签订后7日完成。

2、如遇下列情况之一，经甲方签证认可后，工期可相应顺延：

1)　不可抗力；

2)　甲方同意给予顺延的其他情况。

五、工程质量及验收

1、工程质量标准：合格。

2、甲方指派为工程现场代表，负责工程现场管理和质量监督。隐蔽工程必须经甲方现场代表验收认可后方可隐蔽和继续施工。对容易在结算时出现争议的隐蔽工程，乙方可拍照留存，由甲乙双方签证作为竣工验收和结算的依据。乙方指派为工程项目经理，负责工程现场施工管理。

3、工程竣工后，由乙方提交申请竣工验收的报告及完整的竣工资料，由甲方负责组织验收并评定质量等级。

4、如出现工程质量隐患、缺陷，或工程质量验收不合格，则由乙方承担返工、维修、赔偿损失等违约责任；

六、安全施工

乙方应遵守相关规章制度，采取严格的安全控制措施，保证安全文明施工，并承担施工过程中的一切风险与责任。

七、合同价款及支付

1、本合同价款采用固定合同方式。

2、付款方式：本合同以人民币结算。工程施工完成并经竣工验收合格后支付至合同总价80%，完成工程决算审核后付至工程结算审定价的95%，余5%作为养护保证金，养护期（验收合格后满二年）满后无质量问题一次性付清（无息）。

3、工程款支付方式为转帐。

八、工程质量保修

1、绿化养护期：本项目养护期为2年。保证金为结算造价的3%。保修期从甲方签字确认的工程实际竣工之日算起。

2、养护期内，凡属乙方责任的质保项目，乙方应在接到甲方通知之时起24小时内派人到场响应，对于影响甲方日常教学开展的紧急抢修事故时，乙方在接到甲方通知之时起10小时内派人到场响应。乙方人员到场后应于24小时内解决问题，如无法在24小时内解决的，承包人应及时提出整改方案并明确解决时间报甲方审查。

3. 保修期内，凡属乙方责任的工程质量保修项目，如乙方未及时到场响应的或未能在规定时间内及时完成维修的，甲方有权委托第三方进行维修，维修所发生的费用全部由乙方承担，且每次乙方还应按工程总价款的千分之五向甲方支付违约金。

3、因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，由乙方承担赔偿责任。

4、自工程通过竣工验收之日起满2年后，甲方在接到乙方申请后1个月内支付养护保证金。

九、其他

1、施工过程中，因不可抗力造成工程本身的损失，由甲方承担主要材料的损失，乙方的其他损失由乙方承担。善后清理修复费用的承担由双方另行协商。

2、本合同经双方签字盖章后生效。

3、未尽事宜由双方协商解决。双方发生争议并且协商无法解决的，可向当地仲裁机关或法院申请仲裁。

4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：			       乙方（盖章）：

代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

年  月  日                   年  月  日

附件一：            法人代表授权书格式

致：安徽工业经济职业技术学院

本授权书声明：（报价人名称）的（委托法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就＂祁门路穿校园路段涉及绿化移植＂项目报价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目报价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

委托法定代表人签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字（盖章）：

职    务：

单位名称：

（单位公章）

日      期：

附件二：           报价函格式

致：安徽工业经济职业技术学院

根据贵方“祁门路穿校园路段涉及绿化移植项目”的询价公告，正式授权（姓名）  代表报价人参加该项目的采购活动。我方已详细审查全部采购文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供的服务报价总价为（大写）            。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。

3、我方已详细审核全部询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从报价前须知附表中规定的询价日期起遵循本报价书，并在询价有效期之内均具有约束力。

5、如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其报价有关的任何证据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的报价。

报价单位：（公章）

日    期：

附件三：

报价清单格式

致：安徽工业经济职业技术学院

我公司已认真阅读了贵方发布的祁门路穿校园路段涉及绿化移植项目询价采购文件，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价（具体报价清单如下）。

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价人盖章：                            授权代表签字：

年  月  日